Reflexión Individual – Caso: El Sistema que no Funcionó

Análisis y Desarrollo de Software – ADSO

1. ¿Qué errores identifica en la fase de análisis?

La fase de análisis presentó fallas desde el inicio que afectaron todo el proyecto:

- No se levantaron los requisitos correctamente: el equipo no realizó entrevistas ni reuniones formales con los usuarios y la gerencia, por lo que necesidades básicas como cancelar citas o generar reportes nunca quedaron registradas.

- Se excluyeron actores clave: ni los usuarios finales ni la gerencia participaron en la definición del sistema, lo que generó que el producto no respondiera a sus necesidades reales.

- No existía una especificación formal: se comenzó a programar sin ningún documento de requisitos aprobado, dejando al equipo trabajar sobre supuestos.

- Los diagramas no reflejaban el sistema real: los modelos elaborados no coincidían con lo que se construyó, lo que indica que no fueron usados como guía sino como trámite.

2. ¿Qué consecuencias tuvo no validar correctamente los requisitos?

La falta de validación generó problemas en las tres dimensiones del proyecto:

- Alcance incompleto: funciones esenciales como la cancelación de citas y los reportes gerenciales simplemente no existían en el sistema entregado.

- Retrasos y sobrecostos: al detectar los errores en las pruebas finales, el equipo tuvo que rehacer módulos ya construidos, lo cual es mucho más costoso que corregir en la fase de análisis.

- Datos duplicados: sin un modelo de datos claro, distintos módulos almacenaban la misma información, generando inconsistencias.

- Cliente insatisfecho: el cliente recibió un producto que no era lo que había pedido, lo que rompe la confianza y puede derivar en conflictos contractuales.

3. ¿Por qué es importante la trazabilidad en un proyecto de software?

La trazabilidad permite conectar cada requisito con los componentes del sistema que lo implementan y las pruebas que lo verifican. Su importancia radica en:

- Garantiza que todo lo pedido sea construido: si un requisito no tiene módulo ni prueba asociada, la trazabilidad lo evidencia antes de la entrega.

- Evita funciones sin justificación: todo componente de código debe responder a una necesidad real del cliente; lo que no se puede rastrear hacia un requisito es desperdicio o riesgo.

- Facilita el control de cambios: cuando el cliente pide modificar algo, la trazabilidad muestra exactamente qué partes del sistema se ven afectadas.

En el caso de estudio, una simple Matriz de Trazabilidad habría revelado que 'cancelar cita' y 'generar reportes' nunca fueron implementados, evitando la sorpresa en las pruebas finales.

4. ¿Qué artefactos de análisis considera necesarios?

Para un proyecto como este, son necesarios los siguientes artefactos:

- Documento de Requisitos (SRS): describe qué debe hacer el sistema de forma clara y acordada entre el cliente y el equipo técnico. Es el punto de partida de todo.

- Casos de Uso: describen cómo interactúan los actores (paciente, médico, gerente) con el sistema, cubriendo flujos normales y de error.

- Historias de Usuario: en formato 'Como [rol], quiero [función], para [beneficio]', permiten expresar los requisitos desde la perspectiva del usuario de forma simple y verificable.

- Matriz de Trazabilidad: tabla que relaciona cada requisito con su caso de uso, módulo de código y caso de prueba correspondiente.

- Diagramas UML: el diagrama de clases muestra las entidades del sistema (Paciente, Cita, Médico), el de secuencia describe el flujo de acciones como 'agendar cita', y el de actividades representa los procesos de negocio paso a paso.

5. ¿Cómo puede evitarse este tipo de problemas en futuros proyectos?

Se pueden tomar medidas concretas en tres momentos del proyecto:

- Antes de programar: realizar reuniones de levantamiento de requisitos con todos los involucrados, documentarlos en un SRS y obtener aprobación formal del cliente antes de avanzar.

- Durante el desarrollo: usar entregas cortas e iterativas para que el cliente vea avances frecuentes y pueda corregir el rumbo a tiempo, en lugar de esperar hasta el final.

- En el diseño: construir los diagramas UML como guía real de construcción y mantenerlos actualizados; construir la Matriz de Trazabilidad desde el inicio y actualizarla con cada cambio.

- Revisiones formales: no pasar de una fase a la siguiente sin que los artefactos de la fase anterior hayan sido revisados y aprobados por el cliente y el equipo.